UNIVERSIDAD PRIVADA DE ORURO

INGENIERIA EN SISTEMAS

INGENIERIA DE SOFTWARE

PERFIL DE PROYECTO PRESENTADO

TareaS3-RIESGOS 2

POR: JOSE LUIS CHOQUEVILLCA VILLCA.

ING: Fatima Muñoz Jimenez

24 DE MAYO DE 2020

ORURO

En este primer apartado, del   proyecto realizado, la metodología utilizada y una descripción de los conceptos básicos que se deben tener para la comprensión del sistema

Una vez identificados sus posibles Riesgos, realizar un análisis de riesgo (tabla - 1), y planeación de los riesgos identificados (tabla - 2)

RI-01 El Cliente requiere de un proyecto con un alcance superior al que el equipo de desarrollo puede realizar

RI-02 Falta de entendimiento entre el cliente y el equipo de trabajo

RI-03 No identificar correctamente el problema o la necesidad que tiene el cliente en el inicio del proyecto

RI-04 Herramientas para el desarrollo que requieren elevados recursos computacionales

RI-05 Herramientas para el desarrollo que poseen poca documentación

RI-06 Recursos humanos no capacitados para la elaboración del proyecto

RI-07 Actividades académicas que limitan el tiempo para el desarrollo

RI-08 Interfaces graficas que no facilitan la interacción con el usuario en fases de pruebas

RI-09 Algoritmos que genere lentitud en el procesamiento de datos

RI-10 Algoritmo que genera lentitud en los datos no implementadas

RI-11 Recursos monetarios que no cubren la necesidad para elaborar el proyecto

Análisis de Riesgos

Tabla de cuantificación de incertidumbre (estimación de probabilidad)

| Rango de Prevalida | Promedio para el calculo | Expresión del lenguaje natural | Valor numérico |
| --- | --- | --- | --- |
| De 1% a 10% | 5% | Baja | 1 |
| De 11% a 25% | 18% | Poco Probable | 2 |
| De 26% a 55% | 40% | Media | 3 |
| De 56% a 80% | 68% | Altamente Probable | 4 |
| De 81% 99% | 90% | Casi Seguro | 5 |

(tabla 1)

| ID | Riesgos | Expresión | Probabilidad |
| --- | --- | --- | --- |
| RI-01 | El Cliente requiere de un proyecto con un alcance superior al que el equipo de desarrollo puede realizar | Media | 30% |
| RI-02 | Falta de entendimiento entre el cliente y el equipo de trabajo | Media | 40% |
| RI-03 | No idéntica correctamente el problema o la necesidad que tiene el cliente en el inicio del proyecto | Media | 45% |
| RI-04 | Herramientas para el desarrollo que requieren elevados recursos computacionales | Poco Probable | 20% |
| RI-05 | Herramientas para el desarrollo que poseen poco documentación | Baja | 10% |
| RI-06 | Recursos humanos no capacitados para la elaboración del proyecto | Baja | 5% |
| RI-07 | Actividades académicas que limitan el tiempo para el desarrollo | Altamente Probable | 56% |
| RI-08 | Interfaces graficas que no facilitan la interacción con el usuario en fases de pruebas | Baja | 5% |
| RI-09 | Algoritmos que genere lentitud en el procesamiento de datos | Poco Probable | 20% |
| RI-10 | Algoritmo que genera lentitud en los datos no implementadas | Media | 50% |
| RI-11 | Recursos monetarios que no cubren la necesidad para elaborar el proyecto | Media | 50% |

Impacto Debido a ocurrencia de los riesgos

| riesgos | Impacto |
| --- | --- |
| RI-01 | Catastrófico |
| RI-02 | Media Critico |
| RI-03 | Medio Critico |
| RI-04 | Catastróficos |
| RI-05 | Medio Critico |
| RI-06 | Catastrófico |
| RI-07 | Medio Critico |
| RI-08 | Insignificante |
| RI-09 | Marginal |
| RI-10 | Marginal |
| RI-11 | Catastrófico |

| Criterio | Retraso en la planificación | Valor numérico |
| --- | --- | --- |
| Insignificante | 1 semana | 1 |
| Marginal | 2 semanas | 2 |
| Medio Critico | 1 mes 2 meses | 3 |
| Catastrófico | Más de 2 meses | 4 |

Planificación de riesgos identificados (table2)

| Riesgos | Planificación |
| --- | --- |
| RI-01 El Cliente requiere de un proyecto con un alcance superior al que el equipo de desarrollo puede realizar | Conseguirá que no cuenten, con toda la exactitud de la que sean capaces, aquellos que deseen obtener con la ejecución del proyectos |
| RI-02 Falta de entendimiento entre el cliente y el equipo de trabajo | Que el grupo de trabajo tenga la iniciativa de crear una relación humana de valor y hacer a entender al cliente que nuestro trabajo realmente lo va a beneficiar |
| RI-03 No identificar correctamente el problema o la necesidad que tiene el cliente en el inicio del proyecto | Aplicar de la mejor manera posible las técnicas de recolección de datos, mostrarle al cliente las formas como podemos lograr lo que él quiere y llegar a un acuerdo que beneficie a ambos |
| RI-04 Herramientas para el desarrollo que requieren elevados recursos computacionales | Buscar intermediados que sirvan como facilitadores parar el entendimiento de ambas partes |
| RI-05 Herramientas para el desarrollo que poseen poco documentación . | Contratar a un personal especializada en levantamiento de información y requerimiento |
| RI-06 Recursos humanos no capacitados para la elaboración del proyecto | Capacitor y ayudar un avance o manual de soporte técnico |
| RI-07 Actividades académicas que limitan el tiempo para el desarrollo | Avanzando por faces y obteniendo resultado graduales, todo vasado en la mitología grum |
| RI-08 Interfaces graficas que no facilitan la interacción con el usuario en fases de pruebas | Llegar a un acuerdo con el usuario , o debatir . |
| RI-09 Algoritmos que genere lentitud en el procesamiento de datos | Podemos llevar una revisión general técnica, para encontrar el error |
| RI-10 Algoritmo que genera lentitud en los datos no implementadas | Identificar las entradas, procesos y salidas del problema, declaración de variables |
| RI-11 Recursos monetarios que no cubren la necesidad para elaborar el proyecto | Reconocer el alcance de la aplicación del proyectos |